| **Hari, Tanggal** | Kamis, 29 Desember 2022 | **Torche Indonesia**  UAT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tempat** | Hotel Santika Hayam Wuruk |
| **Waktu** | 8.00 WIB – 17.00 WIB |
| **Hal** | Uji Fungsi dan ToT Modul Analisa Data dan Informasi |
| **Internal:**  Tim Analisa Data dan Informasi Torche | | **Eksternal:**  Tim Tikers | |

| **No** | **Sumber** | **Pembahasan** |
| --- | --- | --- |
|  | **Tim Tickers** | **BAGI DATA (hasil diskusi):**   * Seharusnya hyperlink pada saat klik data pada category * Validasi pada saat input email (tidak boleh asal) * Menu Manajemen Data Master & Dataset di hide di pengguna * Pilihan menu ditambahkan image (thumbnail) seperti di **open data jabar - menu infografik** * Alert tidak bisa menambahkan data kategori yang telah ada (validasi duplikat data) * Ukuran icon untuk dataset dibatasi agar tampilannya lebih rapih * Role ditambah:   + Rola Sesuai UPT saja   + Super admin : data master nama user   + supervisor   + operator   + user   *Catatan : Seharusnya supervisor melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dikirim, approval baru dikirimkan*  *Karena perubahan ini tidak bisa cepat.*   * Tambah menu manajemen pengguna dan manajemen level untuk mengatur hak akses user di aplikasi * Super admin yang penting bisa managemen user dan level, nanti di level ada template misal cuman bisa akses apa saja * User harus bisa login ke semua aplikasi, 1 saja username dan passwordnya * Hak akses super admin : yang mengelola menu manajemen pengguna dan data master * Fitur download kadang tampil kadang tidak pada detail dataset * Permasing - masing dataset memiliki grafik sendiri -> **harus memiliki pola khusus untuk row - rownya, tidak acak, agar bisa dibuatkan** * Set max length value untuk field - field di form registrasi * Captchanya harusnya reload setelah salah input * Tampil alert setelah berhasil registrasi, tidak langsung direct ke login * Tambah info / keterangan di email mengenai status / tracking * Fitur melacak saja tanpa login * Menu “Permohonan Unduh Dataset” dijadikan read only * Tambahkan field tipe data, upload surat, dan deskripsi pada form menu permohonan unduh dataset karena harus bersifat resmi * Update permohonan unduh dataset - status -> ditambahkan pilihan status **tolak** (jika memilih status ditolak ditampilkan field keterangan ditolak) * Hilangkan dashboard pada pengguna * Rekap jumlah permintaan data (totalnya saja) bisa di atur data yang dibutuhkanya secara mendetile di dashboard admin, superadmin * Fitur lupa password * Fixing halaman profile pengguna yang masih error * Tambahan fitur informasi / statistik pengunjung aplikasi pada portal - beranda * Menampilkan gambar di deskripsi * Tambah fitur publish dan unpublish untuk artikel * Fitur preview artikel untuk menghindari typo * Email ada 2, saat mengajukan permohonan dataset baru, dan ketika dataset sudah siap dikirim   + **Format email ketika dataset ditolak :**      * + **Format email permohonan dataset baru :**      * + **Format email dataset yang sudah dikirim :**     **BAGI DATA (catatan di gdocs UAT):**   * Login:   Ridwan : Dashboard Selega itu untuk Apa? SIsi Superadmin dan User.  Jati : Apa yang nanti akan ditampilkan pada dashboard? dan apakah nantinya yang ditampilkan pada dashboard superadmin dan user akan sama?   * Manajemen Data Artikel – Skenario MDA – 001:   Ridwan : Seperti Pada Artikel pada Umumnya, Harus ada pemilihan Publish Artikel dan UnPublish. serta Bagaimana Memasukkan Gambar pada Artikel, Seperti halnya pada artikel-artikel online, pasti ada gambar untuk memperindah artikel yang sesuai   * Manajemen Data Dataset – Skenario MDD – 001:   Ridwan : Jika melakukan query, bukan Upload data. Dalam, Melakukan query yang sedikit kompleks, ditunggu 20 menit masih belum selesai query nya. Semoga Data staging (mini Warehouse) nanti dapat mengakomodir sehingga dalam menggunakan query tidak lama dalam meload data   * Portal – Beranda – Skenario BRN – 001 :   Vandu : untuk data yang tidak ada, untuk ditambahkan kalimat, data tidak ada / data tidak tersedia     * Portal – Beranda – Skenario BRN – 002 :   Vandu : tampilan sudah sesuai  - untuk ukuran thumbnail bisa disamakan kah ? width dan height nya  - untuk kotak tampilannya bisa disamakan kah ? biar terlihat rapih layout nya     * Portal – Beranda :   Vandu : untuk data kuantitatif ataupun kualitatif belum dibedakan berdasarkan kategori, kategori masih tingkat global (grasi, remisi dll)  untuk data yang ada, metadata dapat ditampilkan  **INTEGRASI EKSTERNAL MELALUI API MANAGER (hasil diskusi):**   * Tambahan alert cek email untuk setelah user registrasi * Tidak bisa melihat file pada detail riwayat permintaan * Tanda saat service dinonaktifkan pada user -> Pertanyaan -> case belum dicoba oleh dev * Bisa backdate list API yang aktif ? -> Pertanyaan -> case belum dicoba oleh dev * 1 email boleh banyak request API * Fitur menonaktifkan user   + Jika service ada yang masih aktif akan tampil pop up konfirmasi bahwa ada service yang masih aktif, apakah ingin menonaktifkan user atau tidak   + Jika tidak ada service yang aktif, bisa langsung dinonaktifkan * Tidak ada fitur select data yang sudah pernah dibuat sebelumnya di form Permohonan API * Scope hilang karena hapus endpoint (harusnya ada validasi hapus endpoint)   **SUPERSET (hasil diskusi):**   * Menentukan dashboard apa yang akan ditampilkan diawal, embed yang kemarin * Untuk menampilkan dashboard masih harus login |
|  |  |  |
|  | **Kesimpulan** | * Perbaikan fitur yang sudah ada dan tambah fitur request [Bagi Data] * Penambahan fitur yang dibutuhkan [Integrasi Eksternal Melalui Api Manager] * Menentukan dashboard apa yang akan ditampilkan di awal [Superset] |
| 6 | **Dokumentasi** |  |